## 中农威特生物科技股份有限公司竞争性谈判采购公告

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，我公司采购部拟对所需相关施工进行竞争性谈判采购，欢迎符合本采购文件要求的单位参与。

一、采购文件编号：ZNWT-JDXMB-2021022

二、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司基地项目一期北区9600KVA容量10KV公网外线双电源供电电缆敷设及安装工程

采购控制价：1,490,000.00元（大写：壹佰肆拾玖万元整）

三、项目要求及主要参数，详见《中农威特生物科技股份有限公司基地项目一期北区9600KVA容量10KV公网外线双电源供电电缆敷设及安装工程竞争性谈判采购采购文件》

四、发布文件公告网站及获取采购文件的方式和时间：

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站。

发布时间：2021 年8月17日- 2021年8月23日

采购文件发布方式： 免费发放

五、报名要求：

1.报名截止时间：2021年8月19日16点整

2.报价人资格：

（一）竞争性谈判人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定。

1.在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业或事业单位。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2018年-2020年三年财务报表审计报告）。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.参与政府采购活动中没有重大违法记录。

（二）竞争性谈判人必须具有“电力工程施工总承包”叁级及以上安装资质，具有承装（试、修）四级及以上电力设施许可证。

（三）国家安全施工标准化认证企业。

（四）竞争性谈判人，须为国家电网兰州供电公司施工许可录入名录单位（需提交相关证明资料）。

（五）项目经理：须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师注册证书，且具有有效的安全生产考核合格证书。

（六）本采购项目，对属于同一企业集团的竞争性谈判申请单位，只接受一家参与竞争性谈判；设计单位与参与本次竞争性谈判人同属一家集团公司者，不能参与本次竞争性谈判。

（七）需提交“合同签订后，保证15个日历天内完成本采购项目电缆的敷设、安装、试验、调试、检测，通过当地供电主管部门审核验收，并正常供电。”承诺书。

（八）信用查询：竞争性谈判人须为未被列入“信用中国”或“信用甘肃（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用中国”或“信用甘肃（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参与政府采购活动期间的方可参与项目投标，查询网址：

信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）；

信用甘肃（甘肃兰州）（http://credit.lanzhou.gov.cn/）；

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）。

参与本次竞争性谈判人，须提供本项目发布公告之日至谈判文件递交截止时间前的查询结果截图，截图的信用信息须与竞争性谈判文件递交截止时间前的信用情况相一致。

（九）以上资料，均需加盖参与本次竞争性谈判人的公章。

3.报名方式：拟参与本采购项目竞争性谈判的单位，请将单位名称、联系人、联系电话，自本采购文件发布之日起，于2021年8月19日16:00前发至邮箱2754214819@qq.com，逾期报名者将无资格参与本采购项目的竞争性谈判。

4.联系人：  谢  毅   13619366703

六、递交报价文件截止时间

2021年8月23日14:20之前，逾期不予受理。

递交地点: 中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

联系人：谢 毅（商务）  电话：13619366703

史 波（技术）  电话：13893211767

七、竞争性谈判时间：2021年8月23日14:30

八、竞争性谈判地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

九、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司采购部

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：谢 毅  13619366703

采购方：中农威特生物科技股份有限公司

十、竞争性谈判时报价人应到场，随身携带身份证和委托书，以便监督人员查验。

十一、参与竞争性谈判的人员凭健康码绿码参会，前14天如有中高风险地区人员接触史、驻留史；或出现发热、干咳、乏力等任何疑似情况的，不得参与会议。

十二、参会人员提前10分钟到达会场，会议期间全程佩戴口罩，保持会场秩序。

中农威特生物科技股份有限公司

2021年8月17日

中农威特生物科技股份有限公司基地项目一期北区

9600KVA容量10KV公网外线双电源供电电缆敷设及安装工程

竞争性谈判采购文件

采购编号：ZNWT-JDXMB-2022

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，我公司采购部拟对中农威特生物医药基地项目一期北区工程9600KVA容量10KV公网外线双电源供电电缆敷设及安装工程，通过竞争性谈判确定施工单位，欢迎符合本采购文件要求的单位参与。

一、项目名称

中农威特生物科技股份有限公司基地项目一期北区9600KVA容量10KV公网外线双电源供电电缆敷设及安装工程

采购控制价：1,490,000.00元（大写：壹佰肆拾玖万元整）

二、项目地点

中农威特医药创新产业园（甘肃省兰州市兰州高新区定连园区孙家坡村二社166号）

三、供货地点

详见施工线路设计图（见附件）

四、采购内容

本采购工程，为交钥匙工程，采用固定总价承包模式。

（一）中农威特生物医药基地项目一期北区工程9600KVA容量10KV公网外线供电电缆敷设及安装；变电站10KV配电间隔占用、配电间隔计量安装、电缆搭接；变电站配电间隔双电源供电公司电缆管沟租赁占用，借用兰州高新区统一修建的定远110KV变电站出线综合管廊和高新开闭站出线综合管廊各一回；沿兰州高新区公用综合电缆管沟电缆的敷设、试验、调试、检测，保证在约定工期内通过当地供电主管部门审核验收，并正常供电。

（二）规格、数量

1.主供电源线路

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3×400 | 米 | 2669 | 主供电源 |
| 2 | 电缆终端头 | 铜芯400型 | 只 | 2 | 一外一内 |
| 3 | 电缆中间头 | 铜芯400型 | 只 | 6 |  |
| 4 | 电缆井 | 详见图纸 | 座 | 1 |  |

2.备供电源线路

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3×400 | 米 | 2694 | 备供电源 |
| 2 | 电缆终端头 | 铜芯400型 | 只 | 2 | 户内 |
| 3 | 电缆中间头 | 铜芯400型 | 只 | 6 |  |

备注：具体详见施工路径图纸。

五、标段划分

不分标段，采购内容及数量，详见竞争性谈判文件的附件。

六、合同周期

合同签订后，保证15个日历天内完成本采购项目电缆的敷设、安装、试验、调试、检测，通过当地供电主管部门审核验收，并正常供电。

七、竞争性谈判人资格要求

本次采购采用资格预审，竞争性谈判人自行判断是否符合采购人资格要求，并决定是否参与竞争性谈判。参与竞争性谈判的单位，必须满足以下所有条件和要求，否则按无效报价处理。

（一）竞争性谈判人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定。

1.在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业或事业单位。提供营业执照复印件

2.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2018年-2020年三年财务报表审计报告）。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参与政府采购活动中没有重大违法记录。

（二）竞争性谈判人必须具有“电力工程施工总承包”叁级及以上安装资质，具有承装（试、修）四级及以上电力设施许可证。

（三）国家安全施工标准化认证企业。

（四）竞争性谈判人，须为国家电网兰州供电公司施工许可录入名录单位（需提交相关证明资料）。

（五）项目经理：须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师注册证书，且具有有效的安全生产考核合格证书。

（六）本采购项目，对属于同一企业集团的竞争性谈判申请单位，只接受一家参与竞争性谈判；设计单位与参与本次竞争性谈判人同属一家集团公司者，不能参与本次竞争性谈判。

（七）需提交“合同签订后，保证15个日历天内完成本采购项目电缆的敷设、安装、试验、调试、检测，通过当地供电主管部门审核验收，并正常供电。”承诺书。

（八）信用查询：竞争性谈判人须为未被列入“信用中国”或“信用甘肃（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用中国”或“信用甘肃（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参与政府采购活动期间的方可参与项目投标，查询网址：

信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）；

信用甘肃（甘肃兰州）（http://credit.lanzhou.gov.cn/）；

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）。

参与本次竞争性谈判人，须提供本项目发布公告之日至谈判文件递交截止时间前的查询结果截图，截图的信用信息须与竞争性谈判文件递交截止时间前的信用情况相一致。

（九）以上资料，均需加盖参与本次竞争性谈判人的公章。

八、联合体

本项目不接受联合体竞争性谈判。

九、商务审查

评审委员会按照采购文件的相关要求，对通过资格审查的竞争性谈判文件进行商务评审，竞争性谈判文件中有下列情况之一的，竞争性谈判文件按无效处理，不进入技术评审阶段。

（一）所有资料，未加盖竞争性单位的公章；无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的。

（二）未按规定的格式填写，竞争性谈判的内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

（三）竞争性谈判人递交内容不同的多份竞争性谈判文件，或在一份竞争性谈判文件中对本采购项目报有两个或者多个报价，且未声明哪一个有效的。

（四）竞争性谈判文件没有对采购文件有关工期、竞争性谈判有效期、货物数量、质量标准、技术要求、采购范围等实质性内容作出响应的。

（五）竞争性谈判文件，未按采购文件要求编写，存在漏项的。

（六）竞争性谈判人的报价，高于采购控制价的，或明显与市场价格不符的。

（七）竞争性谈判文件附有采购人不能接受的条件的。

（八）商务或技术条款出现严重偏离，不符合采购文件要求的。

（九）不符合国家相关法律、法规、技术标准、技术规范的。

（十）竞争性谈判人须提供近三年（2018年—2020年），在中国境内至少6个类似工程业绩证明（附合同复印件），而没有提供业绩证明的。

（十一）竞争性谈判人须提交拟投入本项目的人员组成情况表，包括拟派项目负责人及技术负责人的相关专业技术职称等，而没有提供的。

- 报价

（一）报价，是指竞争性谈判人为完成中农威特生物医药基地项目一期北区工程9600KVA容量10KV双电源公网外线供电电缆敷设、安装、变电站10KV配电间隔占用、配电间隔计量安装、电缆搭接、供电公司电力管线至高新区管委新建管线之间碰头两孔管线建设,借用兰州高新区统一修建的定远110KV变电站出线综合管廊和高新开闭站出线综合管廊各一回电缆敷设；沿兰州高新区公用综合电缆管沟电缆的敷设；整体工程的现场查勘、测量、施工、试验、调试、检测、保证通过当地供电主管部门审核验收，并正常供电所需的全部费用。

（二）报价实行固定总价承包模式，应综合考虑服务承诺及不可预见风险等所有费用；

(三)报价人报价须依据市场价报价，在当前市场价基础上考虑一定的优惠幅度，

以固定总价方式进行报价，由法定代表人或授权代表签署；

(四)所有报价均以人民币报价；

(五)采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

十一、评审办法

评审小组对供应商的报价文件进行资格性审查，资格性审查通过后进行技术方案复核，以确定其是否满竞争性谈判采购文件的资格要求。资格审查通过且技术方案满足采购方技术要求的供应商由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商和采购价。

十二、公告发布媒介

中农威特生物科技股份有限公司官网

十三、公告发布时间

2021年8月17日—2021年8月23日

十四、采购文件获取方式：免费下载

十五、报名方式

拟参与本采购项目竞争性谈判的单位，请将单位名称、联系人、联系电话，自本采购文件发布之日起，于2021年8月19日16:00前发至邮箱2754214819@qq.com，逾期报名者将无资格参与本采购项目的竞争性谈判。

十五、竞争性谈判文件递交

（一）竞争性谈判文件递交的截止时间为2021年8月23日14时20分 （北京时间），请在此时间前送达。

（二）竞争性谈判文件递交地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

（三）逾期送达的或未送达指定地点的竞争性谈判文件，采购人不予受理。

十六、竞争性谈判答疑：采购人不组织集体答疑。

- 现场查勘

采购人不组织现场查勘，由参与竞争性谈判报价人自行查勘，由此产生的费用和分险等由报价人自行承担。

十八、联系方式

采 购 人：中农威特生物科技股份有限公司

地    址：甘肃省兰州市城关区徐家坪1号

邮    编：730046

联 系 人：谢 毅（商务）  电话：13619366703

史 波（技术）  电话：13893211767

中农威特生物科技股份有限公司

日 期：2021年8月17日

# 附件：

# 第一章  竞争性谈判人须知前附表

| 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- |
| 采购人 | 名 称：中农威特生物科技股份有限公司 地 址：甘肃省兰州市城关区徐家坪1号 联系人：谢毅 电 话：13619366703 |
| 项目名称 | 中农威特生物医药基地项目一期北区工程9600KVA容量10KV公网外线双电源供电电缆敷设及安装工程 |
| 采购内容 | 详见竞争性谈判文件 |
| 合同工期 | 合同签订后，保证15个日历天内完成本采购项目电缆的敷设、安装、试验、调试、检测，通过当地供电主管部门审核验收，并正常供电。 |
| 质量标准 | 满足竞争性谈判文件的相关要求 |
| 工程地点 | 详见施工线路路径图 |
| 资格 要求 | 参与竞争性谈判的单位，必须满足以下所有条件和要求，否则按无效报价处理。 本次采购采用资格预审，竞争性谈判人自行判断是否符合采购人资格要求，并决定是否参与竞争性谈判。参与竞争性谈判的单位，必须满足以下所有条件和要求，否则按无效报价处理。 （一）竞争性谈判人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定。 1.在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业或事业单位。 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2018年-2020年三年财务报表审计报告）。 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 4.参与政府采购活动中没有重大违法记录。 （二）竞争性谈判人必须具有“电力工程施工总承包”叁级及以上安装资质，具有承装（试、修）四级及以上电力设施许可证。 （三）国家安全施工标准化认证企业。 （四）竞争性谈判人，须为国家电网兰州供电公司施工许可录入名录单位（需提交相关证明资料）。 （五）项目经理：须具有机电工程专业贰级及以上注册建造师注册证书，且具有有效的安全生产考核合格证书。 （六）本采购项目，对属于同一企业集团的竞争性谈判申请单位，只接受一家参与竞争性谈判；设计单位与参与本次竞争性谈判人同属一家集团公司者，不能参与本次竞争性谈判。 （七）需提交“合同签订后，保证15个日历天内完成本采购项目电缆的敷设、安装、试验、调试、检测，通过当地供电主管部门审核验收，并正常供电。”承诺书。 （八）信用查询：竞争性谈判人须为未被列入“信用中国”或“信用甘肃（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用中国”或“信用甘肃（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参与政府采购活动期间的方可参与项目投标，查询网址： 信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）； 信用甘肃（甘肃兰州）（http://credit.lanzhou.gov.cn/）； 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）。 参与本次竞争性谈判人，须提供本项目发布公告之日至谈判文件递交截止时间前的查询结果截图，截图的信用信息须与竞争性谈判文件递交截止时间前的信用情况相一致。 （九）以上资料，均需加盖参与本次竞争性谈判人的公章。 |
| 竞争性 谈判 报价 说明 | 一、参与本次采购的竞争性谈判人，应按照采购文件中所附的各类表格及格式填写。 二、本工程为交钥匙工程，采用固定总价承包模式。 三、采购内容 中农威特生物医药基地项目一期北区工程9600KVA容量10KV双电源公网外线供电电缆敷设、安装、变电站10KV配电间隔占用、配电间隔计量安装、电缆搭接、供电公司电力管线至高新区管委新建管线之间碰头两孔管线建设,借用兰州高新区统一修建的定远110KV变电站出线综合管廊和高新开闭站出线综合管廊各一回电缆敷设；沿兰州高新区公用综合电缆管沟电缆的敷设；整体工程的现场查勘、测量、施工、试验、调试、检测、保证通过当地供电主管部门审核验收，并正常供电。 四、参与本次采购的竞争性谈判人，不得以低于成本的报价竞标；严禁相互串通，哄抬报价，导致报价高于控制价。否则，采购人有权重新采购，由此造成的一切损失和责任将由违反规定的竞争性谈判人承担。 五、参与本次采购的竞争性谈判人，应仔细核对竞争性谈判文件、技术要求，对所有文件要求的内容均需在报价文件全部体现。参与本次采购的竞争性谈判人，若发现竞争性谈判文件与技术要求等文件不一致或存在漏项时，请及时以答疑方式提出，采购人将及时修改。未在答疑期间提出疑问，将视同参与本次采购的竞争性谈判人完全响应采购人要求。采购人在实施过程中发现实际量比报价量小，采购人有权核减多余量的造价；在施工过程所有遗漏将由竞争性谈判人自行消化，采购人不承担任何增加费用。 六、采购控制价：1,490,000.00元（大写：壹佰肆拾玖万元整） |
| 竞争性 谈判货币 | 人民币 |
| 付款方式 | 1.合同生效后，3个日历天内预付合同价款的30%，乙方开具全额发票或相应金额发票。 2.电缆敷设完成后，5个日历天内支付合同价款的40%。 3.安装调试完毕，通过供电公司审核验收，通电后正常运行一个月，乙方提交所有文件资料、图纸、竣工资料后，乙方提供合同金额全额发票。5个日历天内支付合同价款的27%，乙方开具剩余30%金额发票。 4.合同价款的3%作为质保金，12个月质保期满后5个日历天内付清。 |
| 竞争性 谈判 有效期 | 一、竞争性谈判有效期：竞争性谈判截止日起15日历天。 二、在竞争性谈判有效期内，竞争性谈判人不得要求撤销或修改其竞争性谈判文件。 三、出现特殊情况需要延长竞争性谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有竞争性谈判人延长竞争性谈判有效期，竞争性谈判人同意延长的，应相应延长其竞争性谈判的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞争性谈判文件；竞争性谈判人拒绝延长的，其竞争性谈判失效。 四、竞争性谈判有效期不足的竞争性谈判文件，按废标处理。 |
| 是否允许 递交 备选竞争性谈判方案 | 不允许 |
| 偏离 | 技术规格只允许正偏离。 |
| 竞争性谈判文件的 编制及修改 | 一、竞争性谈判文件应按竞争性谈判文件格式进行编写，编制目录，如有必要，可以增加附页，作为竞争性谈判文件的组成部分。 二、竞争性谈判文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞争性谈判人的法定代表人或其委托代理人按采购文件要求签字或盖章、加盖公章。委托代理人签字或盖章的，竞争性谈判文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞争性谈判文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞争性谈判人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章确认。 三、修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分，修改的内容应按要求进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样，在修改处加盖公章。 四、竞争性谈判文件正本一份，副本三份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本内容不一致时，以正本为准。 五、竞争性谈判文件的装订采用不可抽取调换内页的胶装方式。 六、竞争性谈判文件纸质版及电子版本均不退回。 |
| 竞争性谈判文件电子版 | U 盘一份，U 盘中竞争性谈判文件为 WORD 和 PDF 格式各一份，竞争性谈判预算(广联达软件电子版)；竞争性谈判人在递交竞争性谈判文件时，电子版竞争性谈判文件用信封单独密封并加盖单位印章，与其他形式的标书一并递交，同时光盘上须注明项目名称及竞争性谈判人名称；纸质版与电子版有不相符之处，以纸质版为准。如没有按照要求递交竞争性谈判文件，其竞争性谈判将被视为无效竞争性谈判。 |
| 竞争性谈判文件的 密封和标记 | 一、竞争性谈判文件纸质版“正本”“副本”“电子版”，均需密封递交，且须在封口处加盖单位公章。 二、封套上写明： 采购人名称：中农威特生物科技股份有限公司 采购人地址：甘肃省兰州市城关区徐家坪1号 采购编号：ZNWT-JDXMB-2022 项目名称：中农威特生物医药基地项目一期北区工程工程9600KVA容量10KV公网外线双电源供电电缆安装工程。 在2021年8月23日14时30分前不得开启 |
| 竞争性谈判文件构成 | 参与竞争性谈判人编写的竞争性谈判文件，应包括下列部分，并按照采购文件提供的顺序及格式编写： 一、竞争性谈判函 二、竞争性谈判函附表 （一）竞争性谈判一览表； （二）竞争性谈判分项报价表及其附表； （三）技术规格偏离表； （四）商务条款偏离表； （五）法定代表人身份证明及法定代表人授权书； （六）资格审查资料； （七）服务承诺书； （八）技术方案； （九）竞争性谈判人资格证明文件； （十）证明竞争性谈判人提供的货物及服务是合格的，且符合采购文件规定的其他文件。 |
| 竞争性谈判文件递交 截止时间 | 2021年8月23日14时20分 (北京时间) |
| 竞争性谈判时间地点 文件递交 地点 | 一、竞争性谈判：2021年8月23日14时30分 (北京时间) 二、竞争性谈判文件递交地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼） 三、竞争性谈判地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼） |
| 竞争性谈判费用 | 不论竞争性谈判的结果如何，竞争性谈判人自行承担准备和参与竞争性谈判的所有相关费用。 |
| 其他要求 | 竞争性谈判人应按采购文件的要求递交竞争性谈判文件，并保证提供的全部资料是真实的，竞争性谈判文件须对采购文件作出实质性响应，否则以废标处理。 |
| 签订合同 | 竞争性谈判中选人，在收到采购人通知后2日历天内，与采购人签订合同。 |

第二章  中农威特生物医药基地项目一期北区工程

9600KVA容量10KV公网外线双电源供电电缆敷设及安装工程施工规范

一、总则

工程承包单位需具备 “电力工程施工总承包”叁级及以上安装资，具有承装（试、修）四级及以上电力设施许可证。

工程施工必须按照国家有关的标准、规范及当地供电公司相关的标准和要求施工。

本技术规范书是对 10KV公网双电源外线供电电力电缆安装工程等安装规范提出了技术上的要求，乙方需提供满足本技术规范施工依据、施工计划与工程准备、施工工艺、技术措施、施工进度安排、现场的材料供应和管理措施、施工品质管理计划、工地安全、文明施工管理计划、系统验收及验收办法、维修保养培训计划要求、符合本工程实际情况且技术先进、成熟、价格合理的设备及施工方案。本次项目包括中农威特生物医药基地项目一期北区工程9600KVA容量10KV公网外线供电电缆安装；变电站10KV配电间隔占用、配电间隔计量安装、电缆搭接；变电站配电间隔双电源供电公司电缆管沟租赁占用；借用兰州高新区统一修建的定远110KV变电站出线综合管廊和高新开闭站出线综合管廊各一回；沿兰州高新区公用综合电缆管沟电缆的敷设、试验、调试、检测、保证供电并由当地供电主管部门审核通过，本工程为交钥匙工程。

工程施工详见具体图纸。按图施工，不得擅自变动。施工前需进行实地勘察。

本技术规范书未尽事宜，由双方按照电气安装相关国家、行业最新标准执行。

二、工程概况

工程名称：中农威特生物医药基地项目一期北区工程9600KVA容量10KV公网外线双电源供电电缆敷设及安装工程

工程规模：中农威特生物医药基地项目一期北区工程9600KVA容量10KV公网外线供电电缆安装；变电站10KV配电间隔占用、配电间隔计量安装、电缆搭接；变电站配电间隔双电源供电公司电缆管沟租赁占用；借用兰州高新区统一修建的定远110KV变电站出线综合管廊和高新开闭站出线综合管廊各一回；沿兰州高新区公用综合电缆管沟电缆的敷设、试验、调试、检测、保证通过当地供电主管部门审核验收，并正常供电。

三、引用标准

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准施工及验收规范》

《继电保护及安全自动装置技术规程》

四、工程范围

中农威特生物医药基地项目一期北区工程9600KVA容量10KV公网外线供电电缆采购、安装；变电站10KV配电间隔占用、配电间隔计量安装、电缆搭接；变电站配电间隔双电源供电公司电缆管沟租赁占用；借用兰州高新区统一修建的定远110KV变电站出线综合管廊和高新开闭站出线综合管廊各一回；沿兰州高新区公用综合电缆管沟电缆的敷设、试验、调试、检测、保证通过当地供电主管部门审核验收，并正常供电。

整个双电源外线电缆敷设接地制作。

整个双电源外线电缆安装和试验（调试）。

变电站10KV配电间隔占用、配电间隔计量安装、电缆搭接。

变电站配电间隔双电源供电公司电缆管沟租赁占用。

借用兰州高新区统一修建的定远110KV变电站出线综合管廊和高新开闭站出线综合管廊各一回；沿兰州高新区公用综合电缆管沟电缆的敷设、试验、调试、检测、保证供电并由当地供电主管部门审核通过。

在电缆敷设过程中杜绝任意截断电缆及在施工过程中人为破坏、损伤电缆者将按电缆的造价赔偿或者更换整条电缆。每盘电缆长度约500米，多余的中间头由中选人自行承担费用。

工程结束时，提供详细的技术资料和竣工资料交项目资料室存档，包括各项试验记录和报告，电缆通道走向详见施工图。

工程承包方式：本采购项目采用固定总价总承包方式，属于“交钥匙”工程。

五、技术要求

双电源外线电缆敷设必须遵照国家相关规范进行施工。

双电源外线电缆敷设的技术要求：施工应参照相关规范进行；按照已批准的设计图纸进行施工；工程中采用的设备和材料，必须是符合国家现行技术标准的合格产品，并有合格证，设备有铭牌；电缆的标志颜色符合国家标准；线路施工完毕，在测试绝缘时，应有防止弱电设备损坏的安全技术措施；双电源外线电缆敷设完毕后，建筑物中的预留孔洞及电缆管口应及时封堵。

严格按《10kV及以下变电所 设计规范》GB50053－94安装施工。

接地装置施工：接地装置施工需参照《电气装置安装工程、接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006执行。接地装置施工按照已批准的设计图纸要求进行。采用的器材应符合国家现行标准的规定，并应有设备检测报告。

设备安装用的紧固件，地脚螺栓均应采用镀锌制品；户外及电缆沟内 用的紧固件应采用热镀锌制品。

试验要求：施工方应依据国家、部颁标准的要求进行所有项目的试验，并提供所有项目的试验报告书。

现场试验：按照 “电力设备交接和预防性试验规程”相关项目和标准执行。

工程验收：工程结束后，承包方出具完整的竣工资料（包括试验、检测资料），经通电运行正常后一周进行现场初步验收。工程验收，严格按照国家电气装置安装工程施工验收标准执行，甲方将组织相关部门进行验收确认。

工程竣工验收时移交下列资料和文件：工程竣工图（份数甲乙双方协商确定）。设计修改文件及材料代用文件。主要设备、材料的产品说明书、试验报告、出厂合格证、材质单、随设备提供的技术文件和进场验收签字记录；施工安装记录、隐蔽工程施工记录；电气设备交接试验记录；备品备件移交清单。

六、安装整体验收

（一）乙方应保证所提供的设备、配件为全新件，并要求设备运行安全可靠。

（二）双方按照经确认的技术协议、《使用说明书》、产品样本等对其功能和参数进行全部验收。

七、售后服务及质保期

（一）从供电部门验收合格，正式供电投入运行前，乙方应向甲方操作员工进行免费培训服务，包括操作注意事项等。

（二）供电部门验收合格，正式供电投入运行移交甲方之日起，工程保修期为壹年，在保修期内因设备质量存在的问题，必须免费更换合格的新设备。

（三）保修期满后，乙方终生对产品进行维修。

（四）乙方接到甲方维修通知后12小时内赶往甲方，并提供优质服务，并应在48小时内修复，以上两项每延期一天则扣除质保金5%，在5日内不能修复的，则乙方有权要求退货并索赔该项目的全部费用。

# 第三章  竞争性谈判文件格式

第一、报 价 函

致：

一、我方已仔细研究了中农威特生物医药基地项目一期北区工程9600KVA容量10KV公网外线供电电缆安装；变电站10KV配电间隔占用、配电间隔计量安装、电缆搭接；变电站配电间隔双电源供电公司电缆管沟的租赁占用；沿兰州高新区公用综合电缆管沟电缆的敷设，供电公司9600KVA容量双电源占用等工程项目采购文件的全部内容。

二、我方郑重承诺本项目的竞争性谈判总价为：人民币（大写）：      （¥：      元），并严格按采购文件的要求提交完整的竞争性谈判文件及相应技术资料。

三、我方承诺本项目竞争性谈判有效期为自开标日起15个日历天。在竞争性谈判有效期内不修改、不撤销竞争性谈判文件。

四、如我方中标：

（一）我方承诺将履行采购文件中规定的每项要求，按期、按质、按量履行合同；

（二）质保期内如出现质量问题，由我方免费负责维修、更换。

五、我方在此声明：所递交的竞争性谈判文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在任何不响应采购文件的情形。

六、我方对贵方不一定要接受最低价的竞争性谈判表示理解。

七、我方已详细审查全部采购文件，包括补遗文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

八、我方承诺，与甲方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是甲方的附属机构。

九、与本竞争性谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地    址：                             传    真：

电子邮件：                             电    话：

法定代表人或授权委托代理人：  （签字或盖章）

竞争性谈判人名称：

竞争性谈判人公章：

日      期：

第二、竞争性谈判函附表格式

2.1 竞争性谈判一览表

竞争性谈判人名称：    （加盖公章）

采购编号：

| 序号 | 名称 | 型号 规格 | 数量 | 制造厂名称 | 竞争性 谈判总价 （元） | 工期 | 交货 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

日    期：

2.2竞争性谈判分项报价表

1.分项报价表说明

2.分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |

2.3技术规格偏离表

竞争性谈判人名称：  （加盖公章）

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 采购文件 条目号 | 采购文件要求规格 | 竞争性谈判规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞争性谈判人保证：除技术偏离表列出的偏差外，竞争性谈判人响应采购文件的

全部要求。

法定代表人或授权委托代理人： （签字或盖章）

日  期：

2.4商务条款偏离表

竞争性谈判人名称：  （加盖公章）

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 竞争性谈判文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

竞争性谈判人保证：除商务偏离表列出的偏差外，竞争性谈判人响应竞争性文的

全部要求。

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

日  期：

第三、法定代表人身份证明及法定代表人授权书格式

法定代表人身份证明

竞争性谈判人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系  	（竞争性谈判人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复件。 注：本身份证明需由竞争性谈判人加盖单位公章。

竞争性谈判人：  	（盖单位章）

年  	月  	日

法定代表人授权委托书

本人  	（姓名）系  	（竞争性谈判人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托  	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购采购                                      项目竞争性谈判文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由竞争性谈判人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

竞争性谈判人：            （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：        （签字）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：

年     月     日

附：法定代表人及委托代理人(被授权人)身份证复印件。

第四、资格审查资料

（一）基本情况表

| 竞争性谈判人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 竞争性谈判人须知要求竞争性谈判 人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户银行账号 |  |
| 近年营业额 |  |
| 竞争性谈判人关联企业情况（包括但不限于与竞争性谈判人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |
| 备注 |  |

（二）近年完成的类似项目情况表（附合同复印件）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 甲方名称 |  |
| 合同价格 |  |
| 备注 |  |

第五、按期供电施工承诺书

竞争性谈判人的承诺书至少应包含但不限于下列几项：

一、合同签订后，保证15个日历天内完成本采购项目电缆的敷设、安装、试验、调试、检测，通过当地供电主管部门审核验收，并正常供电。

二、竞争性谈判人对自己提供施工的说明。

三、竞争性谈判人为保证施工的组织保障。

第六、技术方案

竞争性谈判人的技术方案应按照采购文件的内容和要求编制，包括但不限于技术要求和技术部分评审办法条款所涉及的所有内容：

a、施工方案；

b、偏离描述与说明（如有）；

（格式自定）

第七、竞争性谈判人资格证明文件

竞争性谈判人应提交的资格证明文件，即：

（1）营业执照复印件；

（2）提供近年内具有同类产品的制造、销售业绩 (业绩证明复印件)。

（3）资格审查要求提交的证明材料。

（4）所有响应采购文件要求的佐证材料原件或复印件。

注： 竞争性谈判人递交竞争性谈判文件时，应同时提交竞争性谈判文件中各证明材料（证书、文件、合同、文书等）的复印件并加盖单位公章。否则，竞争性谈判文件中的复印件无效。

第四章  合同条款

甲方：中农威特生物科技股份有限公司

乙方：

甲、乙双方经充分友好协商，就

项目采购、安装事宜订立本合同，以便共同遵守。

（一）合同价格

合同总价为人民币              元，（大写）                。合同总价包括本次项目采购的制造、包装、运输、装卸、搬运、现场安装、调试、配合供电部门检测、供电等所有费用。

（二）付款方式

1.合同生效后，3个日历天内预付合同价款的30%，乙方开具全额发票或相应金额发票。

2.电缆敷设完成后，5个日历天内支付合同价款的40%。

3.安装调试完毕，通过供电公司审核验收，通电后正常运行一个月，乙方提交所有文件资料、图纸、竣工资料后，乙方提供合同金额全额发票。5个日历天内支付合同价款的27%，乙方开具剩余30%金额发票。

4.合同价款的3%作为质保金，12个月质保期满后5个日历天内付清。

（三）合同工期

合同签订之日起，15个日历天内完成安装、调试、检测，通过当地供电部门审核验收，并正常供电。

（四）产品质量保证与售后服务

1.乙方应按法律、行政法规或国家关于质量保修的有关规定，对交甲方使用的设备在质量保修期内承担质量保修责任。

2.保修范围：本次采购项目的所有设备、设施、工程。

3.质保期自通过验收并正常运行30天之日起为1年，在质保期内乙方提供免费保修、维修服务。在质保期以内，甲方不承担因保修、维修发生的一切费用。

4.服务响应：乙方售后服务人员要12小时响应甲方的服务信息，对一般情况及由操作失误引起的故障及时分析、判断并提出解决方案，指导用户进行简单的维修，在最短的时间内恢复设备正常运行。甲方不能解决的，乙方维修人员须在应在12小时内抵达现场，并在24小时内排除故障。需要更换较重的部件或较重要的部件、器件时，修复时间一般不得超过72小时。

在质保期内，如出现质量问题，无法满足生产要求时，乙方负全责。甲方要求乙方到甲方现场整改时，乙方应无条件满足要求，在接到甲方现场整改的通知后3个日历天内，到达甲方现场进行整改，直至完全满足生产要求。由此产生的所有费用由乙方承担。

乙方对质保期内出现的故障不能及时维修时，甲方可自行组织维修，维修发生的费用从质保金中支付。

质保期满后，如出现因乙方设计、制造或安装等引起的质量问题，乙方负责无偿维修。若因乙方不及时维修而给采购人造成损失，甲方保留索赔的权利。

5.乙方承诺以优惠价长期提供各种易耗品和零配件。

（五）保证

1.乙方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

2.乙方保证其所提供的合同材料及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

3.乙方保证其对合同材料的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同材料主张权利。

4.乙方保证合同材料符合合同约定的规格、质量标准，并且全新、完整，能够安全使用，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

5.乙方保证，乙方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足甲方使用合同材料的需要。

6.乙方保证，在合同材料使用寿命期内，如果乙方发现合同材料存在足以危及人身、财产安全的缺陷，乙方将及时通知甲方并及时采取修补、更换等措施消除缺陷。

（六）违约责任

乙方不能按期完成施工，除不可抗力因素以外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的1%计算。延期违约金从合同金额中扣除。

（七）合同的解除与变更

1.当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2.有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）合同一方当事人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（2）合同一方当事人需支付的违约金已达合同约定的最高限额；

（3）施工未能达到质量标准，或在合同约定了最低质量标准时，不能达到最低质量标准；

（4）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形。

（5）因不可抗力不能实现合同目的。

3.如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

（八）合同纠纷的解决

1.甲乙双方若发生合同纠纷，对合同及合同所属文件表述有歧义时，按下述解释顺序，排序靠后的文件服从靠前文件，当合同及合同所属文件中存在未涉及到的事项，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

合同文件及其解释顺序：

（1）合同书

（2）采购文件、答疑文件及经过甲方签字确认的图纸

（3）行业标准、规范及有关技术文件

（4）竞争性谈判文件及其附件

2.本合同履约地为兰州市，若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向兰州市仲裁机构申请仲裁或提起诉讼。

（九）免责条款

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

（十）其他约定事项

本合同自甲乙双方签字盖章后生效；质保期满后自动失效。

本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。

本合同一式八份，甲方执六份，乙方执二份；具有同等法律效力。

| 甲方 单位名称：中农威特生物科技股份有限公司(公章） 单位地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号 收货地址：中农威特生物医药基地项目部施工现场 （甘肃省兰州市兰州高新区榆中园区大柳树社） 法人代表： 委托代理人： 项目联系人： 电话： 传真： 邮箱： 开户银行：农行兰州市盐场路支行 账号：27-011301040002999 纳税人识别号：91620000750913132H 签约日期： 年 月 日 | 乙方 单位名称： （公章） 单位地址： 法人代表： 委托代理人： 项目联系人： 电话： 传真： 邮箱： 开户银行： 账号： 纳税人识别号： 签约日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

# 第五章  其他要求

一、质量保修与服务承诺

（一）中选人应按法律、行政法规或国家关于质量保修的有关规定，对交采购人使用的设备在质量保修期内承担质量保修责任。

（二）保修范围：本次采购的所有辅材及线路施工。

（三）质保期自通过验收并正常运行30天之日起为1年，在质保期内乙方提供本次采购的所有辅材及线路施工免费保修、维修服务。在质保期以内，甲方不承担因保修、维修发生的一切费用。

（四）服务响应: 中选人售后服务人员要12小时响应用户的服务信息，对一般情况及由操作失误引起的故障及时分析、判断并提出解决方案，指导用户进行简单的维修，在最短的时间内恢复设备正常运行。采购人不能解决的，中选人维修人员须在3天内到达采购人现场进行维修。

在质保期内，如出现质量问题，无法满足生产要求时，中选人负全责。采购人要求中选人到采购人现场整改时，中选人应无条件满足采购人要求，中选人在接到采购人现场整改的通知后3个日历天内，须到达采购人现场进行整改，直至完全满足生产要求。由此产生的所有费用由中选人承担。

中选人对质保期内出现的故障不能及时维修时，采购人可自行组织维修，维修发生的费用从质保金中支付。

质保期满后，如出现因中选人设计、制造等引起的质量问题，中选人负责无偿维修。若因中选人不及时维修而给采购人造成损失，采购人保留索赔的权利。

（五）中选人承诺以优惠价长期提供各种易耗品和零配件。

二、本采购文件的解释权，归中农威特生物科技股份有限公司。