**中农威特生物科技股份有限公司**

**竞争性谈判采购公告**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，现对所需相关服务进行竞争性谈判采购，欢迎符合本采购公告及采购文件要求的单位参加。

一、采购文件编号：ZNWT-JDXMB-2021025

二、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司医药创新产业园土方平整工程

三、项目要求及主要参数，详见《中农威特生物科技股份有限公司中农威特生物科技股份有限公司医药创新产业园土方平整工程竞争性谈判采购文件》

四、获取采购文件的方式 ：免费发放。

五、递交报价文件截止时间

2021年9月26日8:30之前，逾期不予受理。

递交地点: 中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

接收人：任继元

电话：18194215854

六、竞争性谈判时间 ：2021年9月26日8:30

地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

七、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司采购部

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：任继元

电话：18194215854

八、采购方：中农威特生物科技股份有限公司

九、竞争性谈判时报价人应到场，随身携带身份证和委托书，以便监督人员查验。

十、参会人员凭健康码绿码参会，如前14天如有中高风险地区人员接触史、驻留史；或出现发热、干咳、乏力等任何疑似情况，不得参加会议。

十一、参会人员提前10分钟到达会场，会议期间全程佩戴口罩，保持会场秩序。

中农威特生物科技股份有限公司

2021年9月17日

**中农威特生物科技股份有限公司**

**医药创新产业园土方平整工程工程竞争性谈判采购邀请函**

采购编号：ZNWT-JDXMB-2021025

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特医药创新产业园对所需相关服务进行竞争性谈判采购,欢迎贵单位前来参加。

**一、采购单位**

中农威特生物科技股份有限公司

**二、采购内容**

中农威特医药创新产业园土方平整工程。

1.规模：土方开挖量为211842.9m³（实际方量），开挖区域为实际高程高于总平面图规划高程区域，开挖土方回填到指定区域（南区东侧和新购地块内），运输距离最远约1000m，南区西侧填至高程1942.1m-1942.9m，具体详见总平面图，新购地块回填至1933.79m，回填压实度要求87%以上。

2.相关要求：土方开挖前施工单位应编制详细的土方开挖施工组织设计，应综合考虑天气影响、土方量、土方运距及土方施工顺序，分层，分区域开挖。土方工程包括清表（清表土方不得回填，自行处理）、开挖、装车、运输、卸车（指定位置）及压实等。土方开挖和运输均应执行兰州高新区相关管理要求，避免产生扬尘，做好遮挡和清扫工作，切实做到安全文明施工，满足政府相关部门的要求等。

3.项目地点：中农威特生物医药基地项目，位于兰州高新区定连园区，北侧界沿高新区纬二十二路主干道，西侧界部分沿经二路主干道，东侧界与西脉科技公司相邻，南侧界沿纬二十三路主干道。

4.服务周期：合同签订后，25个日历天内完成医药创新产业园土方平整工程，执行严格的工期考核制度，每推迟一天完工验收，罚款5000元。

**三、竞争性谈判时间**

2021年9月26日上午8:30分。

**四、竞争性谈判地点**

中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

**五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间：**

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本肆份。

报价人应将报价文件密封提交，于2021年9月26日上午8:30分之前,送达中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼），过时拒绝接收。

**六、报价人资格要求**

竞争性谈判人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。

1.报价人具有中华人民共和国注册的独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。

2.持有有效营业执照及安全生产许可证，经营范围应包含土石方工程。

3.信用查询：竞争性谈判人须为未被列入“信用中国”或“信用甘肃（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用中国”或“信用甘肃（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参与政府采购活动期间的方可参与项目投标，查询网址：

信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）；

信用甘肃（甘肃兰州）（http://credit.lanzhou.gov.cn/）；

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）。

参与本次竞争性谈判人，须提供本项目发布公告之日至谈判文件递交截止时间前的查询结果截图，截图的信用信息须与竞争性谈判文件递交截止时间前的信用情况相一致。

4.本采购不接受联合体投标，不允许任何形式的分包或转包。

**七、报价须知**

**（一）须提交的文件资料**

1.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件。

2.资质证书和营业执照副本复印件。

3.持有有效的安全生产许可证复印件。

4.报价人提供近3年类似规模项目的业绩（以合同为准）。

5.报价人需编制有针对性的施工方案，方案应包含土方开挖、运输及回填等施工内容，应包含施工管理人员配备、施工机具设备配备等。方案应考虑全面、经济高效、科学合理。

6.报价人认为需要提供的其他资料。

以上材料复印件，均需加盖单位公章。

**（二）踏勘现场**

采购人不组织，建议自行来项目地点踏勘现场，费用自理。

**（三）报价**

1.报价指报价人为完成中农威特医药创新产业园土方平整工程土方的清表、开挖、装卸、运输及回填碾压至87%及以上压实度可能发生的全部费用，包含所有的人工、机械、材料、管理、税费及利润等。即报价人实行固定总价承包，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。

2.所有报价均以人民币报价。

3.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

**八、评审办法**

评审小组对供应商的报价文件进行资格性审查，资格性审查通过后进行技术方案复核，以确定其是否满竞争性谈判采购文件的资格要求。资格审查通过且技术方案满足采购方技术要求的供应商由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商和采购价。

**九、付款方式**

合同签订后，人员、材料、设备进场后支付合同金额的20%；完成医药创新产业园土方平整工程报甲方验收通过并开具全额发票后支付合同金额的80%。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：任继元（电话：18194215854）

附图：中农威特生物医药基地总平面布置图

中农威特生物科技股份有限公司

2021年9月17日

**附件：**

## **报价文件格式**

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，报价人应根据自身特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1

（报价文件密封套封面）

中农威特生物科技股份有限公司

医药创新产业园土方平整工程

**报价文件**

（请在此注明正本或副本）

 项目名称：

 报价人名称（公章）：

 日期：

报价人代表（签字）：

联系电话：

附表2

报价书

致：中农威特生物科技股份有限公司

根据贵方（项目名称）项目报价邀请，本单位愿意参加报价。

签字代表： （职务： ）。

经正式授权并代表报价人 （报价人名称） （地址： ）按采购文件要求提交报价文件正本壹份和副本贰份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方接受土方平整工程竞争性谈判文件要求，并对土方工程量和运输距离无异议，我方愿以**固定总价**为人民币 ，（大写） ，完成贵司医药创新产业园土方平整工程。我方报价包含为完成中农威特医药创新产业园土方平整工程土方的清表、开挖、装卸、运输及回填碾压至87%及以上压实度可能发生的全部费用，包含所有的人工、机械、材料、管理、税费及利润等。即报价人实行固定总价承包，已综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。

2、一旦我方中选，我方保证**按25日历天**的工期要求如期完成土方平整工程。

3、我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、我方保证遵守采购文件的全部规定，保证所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

报价人名称（全称并加公章）： ；

电话： ；传真： ；

报价人代表签字： 日期： 年 月

附表3

**法人代表授权书(格式)**

中农威特生物科技股份有限公司：

 （报价人全称）法人代表 授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的 项目（采购编号 ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

报价人全称（公章）：

日期： 年 月 日

**法人代表和被授权人身份证影印件：**

**附：**

**报价人认为有必要提交的其他相关证明材料**